**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：14/3/2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 8 | 项目名称 | 牙科医院管理系统 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2.22-3.14 |
| 任务达成情况：  制定了项目界面的迭代计划，对产品需求和特性进行定位  完成全部的用例建模，实现了牙科医院管理系统最初的基本界面原型  实现了基础的主页概览、科室介绍、医生介绍等大体框架，具体内容等待补充  总体评价较好，基本完成了第一阶段的任务 | | | |
| 评审/测试的结果：  小组内部进行了对现阶段界面原型的评审  结果：小组成员普遍认为成果较好，但仍有较大提升空间，在评审过程中也做了提出了一些可以改进的点，如一些功能入口的安排和按钮显示的样式等。 | | | |
| 问题、变更和返工：  问题：由于小组成员没有进行过专业的UI设计学习，UI设计阶段费时较多。页面结构的确定、素材的查找和搜集、要在保证美观简洁的前提下实现每个页面的基本功能需要好好构图。  变更：对最初的界面设计，在编写完成UI界面后，经过小组讨论，提出了目前构图和功能更融洽简洁的排布方式以及页面的头部和尾部设计的略微更改。  返工：设计原型变更后，小组成员立即返工，重新修改代码以完成对新样式的实现。 | | | |
| 经验和教训：  小组全部成员都是第一次进行类似大型项目的团队写作开发，对于一些需求调查，产品功能，界面设计等方面显示出不足。学习到了在最初对产品的定位要足够精准，才能在初步设计的时候一次基本定型，之后不会出现大规模更改返工的情形。团队的协同开发要保持沟通，对于遇到的问题及时解决，保证开发的高效和质量。 | | | |